NIEUWSFLITS

Nr. 1 mei 2005.

Voor u ligt de eerste uitgave van onze nieuwsbrief.

Tevens treft u het jaarverslag van 2004 aan. Hierin kunt u lezen hoe de ontwikkelingen zijn verlopen en wat de stand van zaken is van SOTOS tot eind 2004.

In deze nieuwsbrief die nu geregeld zal verschijnen houden wij u met name op de hoogte van de vorderingen met betrekking tot de bouw van de school in Sindian.

De nieuwsbrief wordt toegezonden aan alle donateurs en andere belangstellenden.

Website

Op onze website www.sotos.nl , gebouwd door leerlingen van het Dendron College, treft u informatie aan over SOTOS en het project Sindian.

Veiling

Op 19 maart 2005 hebben de leden van de werkgroep bestaande uit medewerkers van Haegens Bouw een grote veiling georganiseerd. Veel bedrijven doneerden te veilen materialen. Met intermezzo’s van een dweilorkest veranderde voor ruim € 10.000,-- aan goederen en diensten van eigenaar. Dit bedrag is bijgeschreven op het budget van de bouw van de school in Sindian. De veiling was daarmee een groot succes.

Stand van zaken per 01 mei 2005

Per deze datum is inmiddels bijna € 100.000 bijeengebracht. Het bestuur van SOTOS is nog druk doende om de nog resterende minimaal benodigde € 20.000,-- bijeen te werven. Het bestuur is vol vertrouwen dat dit lukken zal. Het nu reeds beschikbare bedrag is voldoende om de bouw te financieren. Het grootste deel van het resterende bedrag is nodig voor de inrichtingen.

Daarom heeft het bestuur in overleg met de

president van de regio in Senegal besloten om in de eerste week van juni tijdens een werkbezoek van een week alle zaken met de overheden en de plaatselijke aannemer contractueel vast te gaan leggen.

De bouw

Een en ander betekent dat vanaf  juni 2005 begonnen kan worden met de bouw.

Bij ondertekening van de overeenkomsten zullen het ministerie van onderwijs in Senegal, de president van de regio en ook vertegenwoordigers uit de bevolking aanwezig zijn.

Kansen voor meisjes en vrouwen

Van groot belang voor de ontwikkeling van Senegal is de deelname van vrouwen in deze ontwikkeling. Dit wordt door de politiek daar onderschreven.

Op de school voor techniek zal daarom ook les gegeven worden in administratie en confectieonderwijs.

Uitgangspunten

Naast kansen voor jongens en meisjes is een belangrijk uitgangspunt dat deze onderwijsvoorziening die in een centrumdorp op het platteland wordt gebouwd, de trek van de jeugd naar de stad helpt te stoppen. De meeste kansen voor ontwikkeling liggen in de regio, niet in de steden.

De tweede doelstelling

Dat is dat onze jeugd daadwerkelijk betrokken raakt bij de ontwikkelingen in de derde wereld. Het is een probleem voor onze kinderen en kleinkinderen om de enorme verschillen te gaan overbruggen.

Leerlingen van het Dendron College gaan communiceren met die in Sindian. Het wordt ook hun school, met hun problemen en met hun mogelijkheden tot uitwisseling van kennis van en over elkaar.

Werving donateurs

Het bestuur werft donateurs. Als u iemand of een organisatie kent die open staat voor ons initiatief dan horen wij dat graag van u. Wij zullen dan uiteraard met hen contact opnemen. Alle donaties ten gunste van het project Sindian worden volledig daaraan besteed. De algemene kosten van SOTOS worden met andere middelen gefinancierd. Kortom: elke euro van u komt voor 100% terecht in Senegal.